**ПРОТОКОЛ**

**заседания общественной комиссии по координации хода реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лосевского сельского поселения Кавказского района на 2018-2022 г.г.»**

21 сентября 2018г администрация

Лосевского сельского поселения

кабинет главы Лосевского сельского поселения

Присутствовали:

Ламанов Ю.Д. – глава Лосевского сельского поселения Кавказского района, председатель комиссии;

Калинин Э.Ф. – депутат Совета Лосевского сельского поселения, заместитель председателя комиссии;

Чулкова Т.Н. – специалист администрации Лосевского сельского поселения, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Папян И.И. – специалист 1 категории администрации Лосевского сельского поселения;

Рублева Н.Н. – специалист 1 категории администрации Лосевского сельского поселения;

Якунина Л. Н. – специалист администрации 1 категории Лосевского сельского поселения Кавказского района.

**Повестка дня:**

Мониторинг реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лосевского сельского поселения Кавказского района на 2018-2022 г.г.»

**СЛУШАЛИ:**

Выступала Рублева Наталья Николаевна - специалист 1 категории администрации Лосевского сельского поселения. На данный момент ведутся работы по благоустройству парка в пос. Степной ул. Ленина 9. В полном объеме выполнены демонтажные работы существующих МАФов, выполнены земляные работы, установлены бордюры. Выполнены тротуары из тротуарной плитки. Закуплено ограждение и светильники. Согласно графику производства работ отставаний не имеется.

**РЕШИЛИ:**

Считать проведенную работу удовлетворительной.

Решили «ЗА» принято единогласно.

Председатель комиссии Ю.Д.Ламанов

Секретарь комиссии Т.Н.Чулкова